2020．2.17-2020.3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位

* 2.24前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 3.2前确定产品定位；
* 3.12前完成第一版界面原型；
* 3.22前确定第一版产品范围；
* 3.29前完成主要技术点研究；
* 3.31前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．5月：组建网站建设团队，进入建设期；

2020．6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的玩家进行测试）；